ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 14.04.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Радослава Продановића – жандармерија Нови Сад, Булевар Европе/ Пролетерска | Поправка саобраћајне површине асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Футог, пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Улица трећа Ветерник, Генерала Васића | Поправка коловоза асфалтом |
| Максимовић Марко | Нови Сад, Руменачки пут – бициклистичка стаза Нови Сад, Сарајевска | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Кинеска четврт | Поправка саобраћајне површине од СКК |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Пут шајкашког одреда код „Зоохигијене“ | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Дурмиторска | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан | Руменка, Народне војске, Каналска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Примовић Дејан | Футог, Царице Милице, Грмечка од Рада Кондића до Бранка Радичевића | Уређење канала |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Миленка Грчића – Корнелија Станковића | Замена сенила |
|  | Нови Сад, Сентандрејски пут – Теодора Мандића | Исправљање лантерне и замена сенила |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима