ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 23.04.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Руменка, Др Младена Стојановића | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Анђе Ранковић код ОШ „Милош Црњански“ Ветерник, Љубена Каравелова код бр.13 | Поправка пешачке стазе асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Булевар патријарха Павла код бр.111, Браће Дроњак код бр.13 | Поправка пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Анђе Ранковић код ОШ „Милош Црњански“ | Поправка пешачке стазе и уређење банкина |
| Радовић Тамара | Руменка, Војвођанска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Максимовић Марко | Нови Сад, Радослава Продановића (жандармерија) | Уређење банкина |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, „Новосадски сајам“ | Поправка саобраћајне површине |
| Примовић Дејан | Футог, Царице Милице | Уређење канала |
| Мандарић Петар | Петроварадин, Владе Јеротића (део) | Поправка туцаничког коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Радослава Продановића (жандармерија) | Обележавање и фарбање хоризонзалних ознака |
|  | Државни пут IIA 119 (део) П-293/25 | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Максима Горког - Сремска | Поправка недозвољеног индукованог напона на ИО плочи |
|  | Нови Сад, Кисачка – Јаше Томића | Монтажа семафорског стуба са лантернама |
|  | Нови Сад, Јована Суботића 6 | Монтажа поклопца шахта семафорске сигнализације |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима