ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 28.04.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Славонска | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Николе Тесле (крак), Ђакона Авакума, Олимпија Поповића, Отона Жупанчића | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Анђе Ранковић код ОШ „Милош Црњански“ Ветерник, Васе Ешкићевића | Поправка пешачке стазе асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Максимовић Марко | Петроварадин, угао Томе Маретића/ Ширине 1 | Уређење бус окретнице |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, „Новосадски сајам“ | Поправка саобраћајне површине |
| Новаковић Младен | Петроварадин, Буковачки пут крак код бр.49, Везирац | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, Соње Маринковић (продужетак) | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Петроварадин, Бранислава Букурова | Поправка туцаничког коловоза |
| Иванић Горан | Нови Сад, Булевар Европе код Орловића Павла, Булевар војводе Степе код „Лидла“ | Поправка пешачке и бициклистичке стазе |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Сарић Срђан | Државни пут IБ 12 (Нови Сад, Партизанска) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Хаџи Рувимова, зона ОШ „Милош Црњански“ | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Државни пут IБ 12 (део) | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Милеве Марић, Бранка Ћопића | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Руменачка – Корнелија Станковића | Бетонирање хаварисаног постоља семафорског стуба |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима