ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 30.04.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Недељка Рајића, Јадранке Стојаковић продужетак | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, Јасмина код бр.77 Петроварадин, Динка Шимуновића код бр.66 Руменка, угао Баштенске/ Соње Маринковић Нови Сад, Омладинског покрета | Поправка коловоза асфалтом |
| Новаковић Младен Јанковић Миливоје | Нови Сад, „Новосадски сајам“ | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Максимовић Марко | Петроварадин, Ружин гај, Везирац Петроварадин, Буковачки пут код бр.149 | Поправка туцаничког коловоза Уређење банкина |
| Јовановић Душко | Ченеј, Партизанска Нови Сад, Вршачка 1, Милете Протића 2 и 12 | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Славонска, Смедеревска | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Руменка, Каналска | Израда сливничке везе |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Сарић Срђан | Државни пут IБ 12 (Нови Сад, Партизанска) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Новосадског сајма | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Булевар краља Петра Првог | Обележавање и фарбање разделне линије на бициклистичкој стази |
|  | Државни пут IБ 12 (део) | Постављање привремене сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Руменка, Ослобођења - Војвођанска | Замена осигурача групе црвених пешака |
|  | Нови Сад, Народног фронта - Балзакова | Монтажа сенила на пешачкој лантерни |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења | Прање лантерни и скидање налепница |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима