ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 31.03.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Партизанска Нови Сад, Дунавска код бр. 35 | Поправка пешачке стазе Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| --- | --- | --- |
| Примовић Дејан | Руменка, Бачка, Ђуре Јакшића Нови Сад, Хоповска | Уређење банкина |
| Коњевић Срђан | Руменка, Нова 2 | Уређење банкина |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Ђорђа Магарашевића Нови Сад, Горње Сајлово | Израда успоривача брзине од асфалта Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Руменка | Поправка атарског пута - отресишта |
| Радовић Тамара Јовановић Душко Максимовић Марко | Нови Сад, Радослава Продановића и Ковиљска код жандармерије | Поправка саобраћајне површине |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Кинеска четврт | Поправка саобраћајне површине од СКК |
| Сарић Срђан | Петроварадин, Божидара Аџије Нови Сад, Булевар ослобођења код бр.31 | Поправка коловоза асфалтом |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Новаковић Младен | Државни пут IIА 111 (Нови Сад - Руменка) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Државни пут IIА 113 (Степановићево - Кисач) Државни пут IБ 12 (Нови Сад, Партизанска) | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Државни пут IIА 111 (Нови Сад - Руменка) | Постављање привремене сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Цара Душана – Лазе Нанчића | Замена сегмента црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Темеринска - Дечанска | Поправка семафорског стуба услед хаварије |

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима