ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 04.05.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Ченеј, Партизанска | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, Кочићева – Марка Орешковића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, „Новосадски сајам“ | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Максимовић Марко | Руменка, Каналска Нови Сад, пут према градској депонији | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Максима Горког | Припремни радови – поправка семафорске канализације |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Славонска, Смедеревска, Недељка Рајића, Јадранке Стојаковић | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Нови Сад, Бранка Ћопића код бр.67 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан Максимовић Марко | Нови Сад, Париске комуне код бр.11 Нови Сад, Ћирпанова, Футошка улица (код ул. Браће Рибникар) | Припрема пешачке стазе за поправку асфалтом Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Новосадског сајма | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Савска, Пролетерска | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Мајке Југовића - Темеринска | Исправљање возачке лантерне и монтажа сенила |
|  | Петроварадин, Рачког – Динка Шимуновића | Поправка жутог сигнала за возаче |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења | Прање лантерни и скидање налепница |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима