ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 05.05.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван Јанковић Миливоје | Ченеј, Партизанска Нови Сад, „Новосадски сајам“ | Поправка коловоза асфалтом Припрема за поправку и поправка саобраћајне површине асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Душана Васиљева | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Максимовић Марко | Нови Сад, Булевар Европе код бр.11, улице према списку МЗ Бегеч | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Максима Горког | Припремни радови – поправка семафорске канализације |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Смедеревска, Јадранке Стојаковић | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Нови Сад, Бранка Ћопића код бр.67 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Париске комуне код бр.11 | Припрема пешачке стазе за поправку и поправка пешачке стазе асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Мичуринова, Мародићева, Слободана Бајића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Футошка улица | Обележавање и фарбање симбола на бициклистичкој стази |
|  | Петроварадин, Марка Орешковића - Качићева | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Душана Васиљева | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар краља Петра Првог - Кисачка | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Дечанска – Темерински пут | Замена тастера за најаву пешака |
|  | Петроварадин, пешачки прелаз код ОШ „Јован Дучић“ | Поправка тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења | Прање лантерни и скидање налепница |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима