ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 13.05.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Ветерник, Косовке Девојке, Васа Ешкићевић Нови Сад, Железничка 23а, Саве Ковачевића бр.1 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Драгослава Срејовића | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Дунавска код бр. 35 | Поправка пешачке стазе |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Живојина Ћулума | Уређење пешачке стазе |
| Максимовић Марко | Нови Сад, Народне Војске код вртића „различак“ Ветерник, Краља Петра Првог код Савке Суботић | Уређење банкина |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Максима Горког | Припремни радови – поправка семафорске канализације |
| Иванић Горан | Нови Сад, Бранка Ћопића код бр.67 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Ковиљска (Жандармерија) | Поправка пешачке стазе |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Светолика Ранковића, Стевана Синђелића-продужетак | Поправка туцаничког коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Цара Душана | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења-Булевар Цара Лазара | Поправка недозвољеног индукованог напона на зеленој левој стрелици |
|  | Нови Сад, Булевар Краља Петра Првог- Паје Марковића (пешачки прелаз) | Поправка кратког споја на групи црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Максима Горког-Стражиловска | Поправка недозвољеног индукованог напона на групи пешака |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима