ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 20.05.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Др. Мике Стојаковића, Др. Мирка Стојаковића, Приморска код бр. 88 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Петефи Шандора | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Максимовић Марко | Фугог, Гаврила Принципа | Уређење банкина |
| Новаковић Младен | Футог, Мајевичка, Саве Ковачевића, Ђуре Јакшића | Поправка коловоза асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Живојина Ћулума | Уређење пешачке стазе |
| Иванић Горан | Нови Сад, Бранка Ћопића код бр.67 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Футог,Јована Поповића, Пионирска од Сремске до Бранка Радичевића, Димитрија Лазарева Раше | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Футог, Димитрија Лазарева Раше | Израда сливничких веза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Народног фронта, Милеве Марић, Момчила Тапавице | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Петефи Шандора | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Хаџи Рувимова-Илије Бирчанина | Замена ЛЕД сегмента црвеног возача на висећој латерни |
|  | Нови Сад, Хајдук Вељкова-Руменачка-Булевар Краља Петра Првог | Скидање налепница са сигнала |
|  | Нови Сад, Булевар Патријарха Павла-Илијона Руварца | Поправка уређаја, рестарт комуникације |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима