ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 21.05.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Бранка Ћопића код бр.67 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Драгослава Срејовића | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| Максимовић Марко | Футог, Мајевичка, Саве Ковачевића, Ђуре Јакшића | Уређење банкина |
| Новаковић Младен | Футог, Јована Поповића, Пионирска од Сремске до Бранка Радичевића, Димитрија Лазарева Раше-део | Поправка коловоза асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Живојина Ћулума | Уређење пешачке стазе |
| Иванић Горан | Нови Сад, Булевар Европе од Бранка Бајића до Јанка Веселиновића | Поправка пешачке стазе |
| Коњевић Срђан | Футог, Димитрија Лазарева Раше-део, Војводе Мишића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Бегеч, Вука Караџића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Пут шајкашког одреда код „Зоохигијене“ | Израда сливничке веза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Булевар кнеза Милоша – Булевар Јована Дучића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Петефи Шандора, Стевана Пеци Поповића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Индустријска, Пут новосадског партизанског одреда и Привредникова | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Бегеч, Вука Караџића Футог, Војводе Мишића | Постављање привремене сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина-Јована Ђорђевића | Замена КК плоче и превезивање комуникације |
|  | Нови Сад, Кеј Жртава Рације-Трг незнаног јунака | Замена КК плоче и превезивање комуникације |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима