ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 12.06.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Будисава, Каћка (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Кисач - Ченеј | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Ветерник, Српских јунака Нови Сад, угао Хероја Пинкија/ Лазе Лазаревића, Вука Караџића 11, Александра Бењака код бр.4 и бр.22 | Поправка коловоза асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Петроварадин, Златарићева | Уређење пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Кисач, Масарикова, Светосавска | Уређење банкина |
| Коњевић Срђан | Каћ, Партизанска крак код бр.103, Железничке пруге код силоса и код бр.13 | Уређење банкина |
| Марко Максимовић | Каћ, Славка Родића (део), спој Славка Родића/ Народне војске (пешачка стаза) | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Степановићево, Саве Ковачевића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Новаковић Младен | Будисава, Школска | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Цвећарска, Романијска, Вардарска, Олге Петров, Тоне Хаџића, Тихомира Остојића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Драгослава Срејовића | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Југ Богдана | Поправка кратког споја на групи црвених пешака |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Мајке Југовића | Поправка ормана семафорског уређаја |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима