ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН:  Четвртак

ДАТУМ: 18.06.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Каћ, Народне војске | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Буковац, Партизански пут | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Лединци, Пурале | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Лединци, Липарије 2 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Максимовић Марко | Пејићеви салаши, крак код бр.47 Будисава, Каћка (крак) | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Степановићево, Војводе Путника | Уређење банкина |
| Новаковић Младен | Степановићево, Саве Ковачевића, Војводе Путника (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Драгослава Срејовића код бр.3 | Поправка коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Петефи Шандора - Суботичка | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Каћ | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темеринска - Венизелосова | Демонтажа старих и монтажа нових табли за означавање висине за подвожњак |
|  | Нови Сад, Максима Горког – Стевана Мусића | Замена ЛЕД сегмента зеленог пешака |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима