ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 19.06.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Лединци, Липарије 2 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Лединци, Пурале | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Лединци, Липарије 1, Фрушкогорска | Чишћење наноса са коловоза |
| Максимовић Марко | Будисава, Каћка (крак) Каћ, Народне војске | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Степановићево, Војводе Путника | Уређење банкина |
| Новаковић Младен | Степановићево, Саве Ковачевића, Војводе Путника код бр.21 | Поправка коловоза и пешачке стазе асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Сељачких буна, Богдана Шупута, Душана Даниловића код бр.7 | Поправка коловоза и пешачке стазе асфалтом |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко | Државни пут IIА 113 (Руменка – Степановићево) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Петефи Шандора Буковац | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Каћ | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темеринска - Венизелосова | Демонтажа старих и монтажа нових табли за означавање висине за подвожњак |
|  | Нови Сад, Цара Душана – Ђорђа Магарашевића (пешачки прелаз) | Поправка кратког споја у уређају |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима