ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 22.06.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Лединци, Самарски пут (продужетак) Лединци, Дрварска | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Лединци, Фрушкогорска Буковац, Карађорђева Сремска Каменица, Лединачки пут | Чишћење наноса са коловоза Чишћење наноса са коловоза Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Коњевић Срђан | Лединци, Девет Југовића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Максимовић Марко | Каћ, Народне војске | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Нови Сад, Париске комуна 22-28 | Поправка пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Будисава, Војвођанска (крак код рибњака) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Цара Лазара, Петра Кочића | Израда успоривача брзине од асфалта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Пролетерска, Савска, Булевар патријарха Павла | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Ветерник, Цара Лазара, Петра Кочића | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације ТРС С-578/25 |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења – Максима Горког | Бетонирање постоља семафорског стуба |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима