ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 23.07.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Ветерник, Паунова код ОШ“Марије Трандафил“ | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Радовић Тамара | Кисач, Михала Карделиса, Ондреа Марчока | Поправка коловоза асфалтом |
| Новаковић Младен | Петроварадин, Божидара Аџије | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Петроварадин, Мишелук 2 крак код бр.12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Максимовић Марко | Каћ, приступни пут пословном простору „Aumovio“ | Уређење банкина |
| Јовановић Душко | Ветерник, Паунова код ОШ“Марије Трандафил“ | Припрема саобраћајне површине |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Сентандрејски пут, режијска трака код бр. 163Б | Поправка коловоза туцаником |

ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко | Државни пут IIА100 Петроварадин, Прерадовићева | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Каћ, Краља Петра Првог и Светосавска | Обележавање и фарбање бициклистичке стазе |
|  | Нови Сад, Гундулићева | Постављање заштитних стубића |
| 23.07. / 24.07.2026. (ноћна смена) | Нови Сад, Темеринска-Гундулићева | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Телеп | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења-Народног Фронта | Поправка сигнала зеленог возача на висећој латерни |
|  | Нови Сад, Бул. Слободана Јовановића-Бул. Војводе Степе | Прикључење напојног кабела за бициклану |
|  | Петроварадин, Рачког-Динка Шимуновића | Поправка сигнала зеленог возача на висећој латерни |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима