ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 25.06.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Лединци, Дрварска | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Новаковић Младен | Петроварадин, Златарићева Нови Сад, Париске комуне 22-28 | Уређење пешачке стазе Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Коњевић Срђан | Лединци, Карађорђева | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Максимовић Марко | Каћ, Народне војске | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Степановићево, Саве Ковачевића | Поправка коловоза |
| Јовановић Душко | Будисава, Железничка крак код бр.12 Будисава, Железничка код католичке цркве | Припрема коловоза за поправку асфалтом Поправка саобраћајне површине |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Браће Груловић Лединци, Липарије 2 | Поправка коловоза асфалтом |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Јанковић Миливоје | Државни пут IIА 113 (Руменка - Степановићево) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Булевар патријарха Павла, Илариона Руварца, Словачка, Масарикова, Хиландарска | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења – Максима Горког, Булевар ослобођења – Булевар цара Лазара | Монтажа бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад, Темеринска – Јована Цвијића | Поправка постоља семафорског стуба |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима