ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 29.07.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Петроварадин, Транџамент од Нове 11 до Книнске | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Радовић Тамара | Ветерник , Паунова код ОШ''Марија Трандафил'' | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Иванић Горан | Петроварадин, Тешана Подруговића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Максимовић Марко | Петроварадин, Патријарха Рајачића крак код бр. 31 Петроварадин, Милене Павловић Барили крак код бр. 57 Сремска Каменица, Мишелук 2 крак код бр. 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом Уређење банкина Уређење банкина |
| Јовановић Душко | Буковац, Фрушкогорска крак код бр. 17 и 19, Краља Петра I крак код бр.139а и 139б | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Сентандрејски пут, режијска трака код бр. 163б | Поправка коловоза туцаником |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Руменачки пут режијска трака Степановићево, Бошка Бухе | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Бате Бркић – Булевар Јована Дучића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Ковиљ | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| 29.07. / 30.07.2026. (ноћна смена) | Нови Сад, Сентандрејски пут – Теодора Мандића, Граничарска – Шајкашка | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Цара Лазара – Бановић Страхиње Нови Сад, Цара Душана – Ђорђа Магарашевића Нови Сад, Булевар ослобођења – Јеврејска | Замена бројача пешачког времена |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима