ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 03.09.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Ђорђа Табаковића Нови Сад, Рибарско острво | Поправка коловоза асфалтом Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Љубомира Ненадовића | Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Вука Караџића (Ватрогасни дом) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Шајкашка од Граничарске до магацина „Универекспорт“ | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Облачића Рада раскрсница са Панчевачком и Филипа Филиповића | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Индустријска | Уређење бус стајалишта за пешаке и пешачке стазе |
| Максимовић Марко | Футог, Грмечка | Уређење банкина |
| Јовановић Душко | Буковац, Бранка Радичевића | Поправка коловоза асфалтом и уређење банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Футог, Грмечка | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Сремска Каменица, Соње Маринковић, Мајора Тепића, Кетрин Максфел, Моше Пијаде | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Аксентија Максимовића | Уклањање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Шајкашка | Постављање привремене сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Хаџи Рувимова – Јанка Чмелика | Исправљање пешачке лантерне и замена сенила |
|  | Нови Сад, Булевар краља Петра Првог – Браће Јовандић | Поправка оштећеног сигналног кабела |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима