ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 04.09.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Вука Караџића (Ватрогасни дом) Нови Сад, Липарска од Зеленгорске до Барске | Поправка коловоза асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Шајкашка од Граничарске до магацина „Универекспорт“ | Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Радоја Домановића од бр.1 до Бранка Радичевића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Димитрија Туцовића, угао Бате Бркића/ Булевар Јована Дучића, Душана Даниловића код бр.11 Нови Сад, угао Максима Горког/ Јована Ђорђевића, Јована Ђорђевића бр.13 | Поправка пешачке стазе асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Облачића Рада раскрсница са Панчевачком и Филипа Филиповића Лединци, Вучковац | Поправка пешачке стазе асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Индустријска | Уређење бус стајалишта за пешаке и пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Буковац, Бранка Радичевића Футог, Саве Мркаља (два крака) Нови Сад, Славонска крак ко бр.2а | Уређење банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Индустријска/ Пут новосадског партизанског одреда | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Сремска Каменица, Иве Лоле Рибара | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Љубомира Ненадовића | Уклањање привремене сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Хаџи Рувимова – Јанка Чмелика | Исправљање пешачке лантерне |
|  | Кисач, Словачка – Др Јанка Гомбара | Поправка семафорског уређаја и контрола комуникације |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима