ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 07.09.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Липарска од Зеленгорске до Барске | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Радовић Тамара | Сремска Каменица, Ливаде | Поправка туцаничког коловоза |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Саве Шумановића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Лазе Нанчића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Стевана Христића Ветерник, Фрушкогорска, Краља Петра Првог | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Индустријска | Уређење бус стајалишта за пешаке и пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Петроварадин, Доњи Рибњак код бр.119 | Поправка коловоза |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Радоја Домановића од бр.1 до Бранка Радичевића, угао Филипа Филиповића/ Корнелија Станковића/ Орловића Павла | Поправка коловоза асфалтом |
| Максимовић Марко | Сремска Каменица, Ружа ветрова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Петроварадин, Божидара Аџије - Златарићева | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Сремска Каменица | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Нови Сад, Лазе Нанчића, Радоја Домановића, Саве Шумановића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Петроварадин, Божидара Аџије - Златарићева | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар краља Петра Првог – Браће Јовандић | Поправка семафорске канализације и замена сигналног кабела |
|  | Нови Сад, Руменачка – Јаше Томића | Поправка семафорског уређаја |
|  | Петроварадин, Шеноина - Рељковићева | Рестарт ГПРС-а и контрола комуникације |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                  Дијана Мићић                                                  шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима